| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________                                                                                         № _________________

Об организации безаварийного 
пропуска паводковых вод весной 2017 года 
на территории муниципального образования 
«Город Глазов»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Уставом муниципального образования «Город Глазов» и в целях уменьшения  риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска паводковых вод весной 2017 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить состав городской противопаводковой комиссии на 2017 год (Приложение № 1).

- Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2017 года (Приложение № 2).

- Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова организовать сезонный спасательный пост на период весеннего паводка с 15 апреля по 12 мая 2017 года.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н. Пономарева.

Глава города Глазова 							О.Н. Бекмеметьев

СОГЛАСОВАНО:

| Первый Заместитель Главы Администрации города Глазова А.Н. Пономарев «___»_______________2017 г. | Начальник правового управления – главный юрист О.Г. Васильева «___»_______________2017 г. |
| --- | --- |
| Начальник управления информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова Т.Г. Баканова «___»_______________2017 г. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова А.Г. Ильин «___»_______________2017 г. |

РАССЫЛКА:

1 – в протокол

1 – в отдел по делам ГО и ЧС Администрации

Ильин 2-98-05

2 ДА 15.02.2017

Приложение № 1

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _______________ № _______

СОСТАВ

городской противопаводковой комиссии на 2017 год

| Пономарев Александр Николаевич | - председатель комиссии, Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города |
| --- | --- |
| Шейко Евгений Юрьевич | - заместитель председателя комиссии, начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова, |
| Члены комиссии: |  |
| Ильин Алексей Геннадьевич | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова |
| Майшев Антон Александрович | - начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод» (по согласованию) |
| Корепанов Игорь Владимирович | - директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Маслеников Сергей Анатольевич | - и.о. начальника ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике» (по согласованию) |
| Макшанов Юрий Алексеевич | - директор МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Епанешников Алексей Анатольевич | - управляющий Глазовским филиалом ОАО «Удмуртавтотранс» (по согласованию) |
| Попов Станислав Валерьевич | - директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) |
| Ткачук Зайтуна Габдулхановна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Глазова |
| Костицын Олег Анатольевич | - и.о. директора МУП «Глазовские теплосети муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Киселев Иван Владимирович | - начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» (по согласованию) |

Первый заместитель Главы Администрации

города Глазова по экономике, управлению

муниципальным имуществом и развитию города 			А.Н. Пономарев

Приложение № 2

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _______________ № _______

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2017 года

| № пп | Наименование, проводимых мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение и представление в городскую противопаводковую комиссию (отдел по делам ГО и ЧС Администрации города) копий приказов о назначении объектовых противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий (предусмотреть перечни сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка). | до 15.03 |
| 2. | Выполнение работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществление постоянного контроля за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям | с 18.03 |
| 3. | Выполнение всех противопаводковых мероприятий в садоводческих обществах и гаражных кооперативах и принятие мер к безаварийному пропуску весенних талых вод, во избежание возможного ущерба от последствий весеннего паводка. | до 27.03 |
| 4. | Проведение работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнеприемников, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод. Организация очистки оголовков, водосточных труб и кюветов по улицам города: Куйбышева, Колхозная, Драгунова, Пионерская, Чапаева, Шестая, Девятая, Менделеева, Красноармейская, Мичурина, Сулимова, район столярного цеха ул. Сибирская, пл. Свободы, Кирова, Т.Барамзиной, Ф.Васильева, Матросова, Пастухова, вдоль ж/д тупика ОАО «УЗСМ», гаражного кооператива «Орбита», водопропускной канавы от ООО «Глазов.Электрон» до железной дороги в районе производственной площадки ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко» | до 29.03 |
| 5. | Населению города Глазова, проживающему в частном секторе, провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления коммунальных отходов | Март |
| 6. | Очистка водоотводных канав и кюветов ото льда, снега и мусора гражданами, имеющими в собственности, аренде или ином вещном праве земельные участки, расположенные в секторе застройки индивидуальными домовладениями, в границах этих участков. | До 06.04 |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники, аварийных бригад на предприятиях, в организациях и учреждениях города в период пика весеннего паводка. | С 09.04 |
| 8. | Организация вывоза снега с территорий предприятий, улиц города и внутридворовых территорий | До 10.04 |
| 9. | Организация подготовки и содержание в исправном состоянии необходимой автотракторной и специальной техники для возможного использования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | Апрель - май |

#### Первый заместитель Главы Администрации

#### города Глазова по экономике, управлению

#### муниципальным имуществом и развитию города			А.Н. Пономарев