| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2017                                                                      				№ 17/35

Об утверждении графика работ

по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления многоквартирных домов

в муниципальном образовании «Город Глазов»

на 2017 год

Руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", п. 5.1.5 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170,  в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2017 – 2018 года,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить прилагаемый график работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2017 год.

2. Руководителям управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-эксплуатационных и коммунальных предприятий города, обеспечить исполнение требований п.3.1.11 СанПиН 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",  утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 о том, что в период ежегодных профилактических ремонтов  отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальных средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н. Пономарева.

Глава города Глазова                   	                                           О.Н. Бекмеметьев

СОГЛАСОВАНО:

| Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города А.Н. Пономарев « » ________________ 2017 г. | Начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко « » ______________ 2017 г. |
| --- | --- |
| Начальник правового управления – главный юрист Администрации города Глазова О.Г. Васильева « » _________________ 2017 г. | Начальник управления информационно-документационного обеспечения Администрации города Глазова Т.Г.Баканова « » _______________ 2017 г. |

РАССЫЛКА:

1 -     управление информационно-документационного обеспечения

- Управление ЖКХ (копия)

- МУП «Глазовские теплосети» (копия)

- Филиал АО «ОТЭК» в г. Глазове (копия)

- МУП «ЖКУ» (копия)

- ООО Управляющая компания» (копия)

- ООО «Дом Сервис» (копия)

- ООО Апогей +

Т.В. Касимов

3-55-11

Утверждён

Постановлением Администрации

города Глазова

от   28.04.2017  № 17/35

График работ

по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления многоквартирных домов в муниципальном образовании «Город Глазов» на 2017 год

|  | № п/п | Месяц | Адрес (улица) | № п/п | Месяц | Адрес (улица) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Управляющая компания» |  |  |  |  |  |
|  |  | Апрель | Драгунова д.2а | 26 | Июнь | Сибирская д.129а |
|  |  | Апрель. | Драгунова д.2к | 27 | Июнь | Энгельса д.18 |
|  |  | Апрель | Драгунова д.4б | 28 | Июнь | Энгельса д.12 |
|  |  | Апрель | Драгунова д.18 | 29 | Июнь | Сулимова д.60 |
|  |  | Май | К.Маркса д.13 | 30 | Июнь | Школьная д.21 |
|  |  | Май | К.Маркса д.13а | 31 | Июнь | Школьная д.25 |
|  |  | Май | К.Маркса д.15а | 32 | Июнь | Школьная д.23 |
|  |  | Май | К.Маркса д.19 | 33 | Июнь | Школьная д.23а |
|  |  | Май | Сибирская д.16 | 34 | Июнь | Парковая д.32 |
|  |  | Май | Сибирская д.18 | 35 | Июнь | Парковая д.34 |
|  |  | Май | Сибирская д.25 | 36 | Июнь | Парковая д.34а |
|  |  | Май | Революции д.15 | 37 | Июнь | Парковая д.35 |
|  |  | Май | Революции д.19 | 38 | Июнь | Парковая д.37 |
|  |  | Май | Революции д.21 | 39 | Июнь | Мира д.2 |
|  |  | Май | Пер. Аэродромный д.4 | 40 | Июнь | Мира д.3 |
|  |  | Май | Барышникова д.1 | 41 | Июнь | Мира д.3а |
|  |  | Май | Драгунова д.45 | 42 | Июнь | Мира д.4 |
|  |  | Май | Драгунова д.45а | 43 | Июнь | Мира д.5 |
|  |  | Май | Драгунова д.50 ввод 1 | 44 | Июнь | Мира д.6 |
|  |  | Июнь | Буденного д.2а | 45 | Июнь | Мира д.8 |
|  |  | Июнь | Буденного д.4 | 46 | Июнь | Мира д.10 |
|  |  | Июнь | Буденного д.4а | 47 | Июнь | Мира д.12 |
|  |  | Июнь | К.Маркса д.10 | 48 | Июнь | Мира д.14 |
|  |  | Июнь | К.Маркса д.12 | 49 | Июнь | Дзержинского д.4 |
|  |  | Июнь | К.Маркса д.21 | 50 | Июнь | Дзержинского д.8 |
|  | 51 | Июнь | Т.Барамзиной д.43 | 87 | Июнь | Пр. Монтажников д.5 |
|  | 52 | Июнь | Т.Барамзиной д.45 | 88 | Июнь | Пр.Монтажников д.11 |
|  | 53 | Июнь | Т.Барамзиной д.47 | 89 | Июнь | Короленко д.23б |
|  | 54 | Июнь | Т.Барамзиной д.49 | 90 | Июнь | Короленко д.25а |
|  | 55 | Июнь | Т.Барамзиной д.51 | 91 | Июнь | Короленко д.27а |
|  | 56 | Июнь | Советcкая д.4 | 92 | Июнь | Короленко д.29б |
|  | 57 | Июнь | Советcкая д.2а | 93 | Июнь | Т.Барамзиной д.3 |
|  | 58 | Июнь | Советcкая д.20 | 94 | Июнь | Т.Барамзиной д.7 |
|  | 59 | Июнь | Кирова д.106 | 95 | Июнь | Ленина д.1/15 |
|  | 60 | Июнь | Кирова д.110 | 96 | Июнь | Ленина д.5а |
|  | 61 | Июнь | Кирова д.120 | 97 | Июнь | Ленина д.7а |
|  | 62 | Июнь | Кирова д.114 | 98 | Июнь | Ленина д.9б |
|  | 63 | Июнь | Дзержинского д.17/11 | 99 | Июнь | Ленина д.11б |
|  | 64 | Июнь | Дзержинского д.18/13 | 100 | Июнь | Интернациональная д.9а |
|  | 65 | Июнь | Дзержинского д.22/12 | 101 | Июнь | Сулимова д.70а |
|  | 66 | Июнь | Дзержинского д.31 | 102 | Июнь | Сулимова д.77 |
|  | 67 | Июнь | Кирова д.33/9 | 103 | Июнь | Сулимова д.89 |
|  | 68 | Июнь | Кирова д.35/12 | 104 | Июнь | Энгельса д.25 |
|  | 69 | Июнь | Кирова д.43 | 105 | Июнь | Энгельса д.25в |
|  | 70 | Июнь | Комсомольская д.2/31 | 106 | Июнь | Энгельса д.27 |
|  | 71 | Июнь | Комсомольская д.3 | 107 | Июнь | Энгельса д.30а |
|  | 72 | Июнь | Комсомольская д.4 | 108 | Июнь | Кирова д.7 |
|  | 73 | Июнь | Комсомольская д.8 | 109 | Июнь | М.Гвардии д.14 |
|  | 74 | Июнь | Комсомольская д.13 | 110 | Июнь | М.Гвардии д.20 |
|  | 75 | Июнь | Комсомольская д.15/37 | 111 | Июнь | Революции д.2 |
|  | 76 | Июнь | Комсомольская д.16 | 112 | Июнь | Революции д.18 |
|  | 77 | Июнь | Комсомольская д.16а | 113 | Июнь | Драгунова д.50 ввод 2 |
|  | 78 | Июнь | Комсомольская д.17/40 | 114 | Июнь | Драгунова д.53 |
|  | 79 | Июнь | Комсомольская д.19 | 115 | Июнь | Драгунова д.55 |
|  | 80 | Июнь | Комсомольская д.22 | 116 | Июнь | Драгунова д.72а |
|  | 81 | Июнь | Комсомольская д.24 | 117 | Июнь | Драгунова д.75 |
|  | 82 | Июнь | Ленина д.2/17 | 118 | Июнь | Драгунова д.75а |
|  | 83 | Июнь | Ленина д.4 | 119 | Июль | Пехтина д.22 |
|  | 84 | Июнь | Ленина д.6 | 120 | Июль | Республиканская д.18 |
|  | 85 | Июнь | Глазовская д.36 | 121 | Июль | Республиканская д.19 |
|  | 86 | Июнь | Пр. Монтажников д.1 | 122 | Июль | Республиканская д.22 |
|  | 123 | Июль | Республиканская д.23 | 159 | Июль | Глазовская д.40 |
|  | 124 | Июль | Республиканская д.27 | 160 | Июль | Пр. Монтажников д.2 |
|  | 125 | Июль | Республиканская д.29 | 161 | Июль | Пр. Монтажников д.7 |
|  | 126 | Июль | Мира д.30 | 162 | Июль | Короленко д.23г |
|  | 127 | Июль | Мира д.43 | 163 | Июль | Короленко д.25б |
|  | 128 | Июль | Школьная д.12 | 164 | Июль | Короленко д.29 |
|  | 129 | Июль | Кирова д.63 | 165 | Июль | Короленко д.29в |
|  | 130 | Июль | Кирова д.71 | 166 | Июль | Т.Барамзиной д.5 |
|  | 131 | Июль | Кирова д.71а | 167 | Июль | Т.Барамзиной д.9 |
|  | 132 | Июль | Кирова д.119 | 168 | Июль | Ленина д.3 |
|  | 133 | Июль | Кирова д.117 | 169 | Июль | Ленина д.5б |
|  | 134 | Июль | Кирова д.123 | 170 | Июль | Ленина д.9 |
|  | 135 | Июль | Кирова д.121 | 171 | Июль | Ленина д.9в |
|  | 136 | Июль | Мопра д.35 | 172 | Июль | Ленина д.11в |
|  | 137 | Июль | Ленина д.10 | 173 | Июль | Интернациональная д.4 |
|  | 138 | Июль | Ленина д.12 | 174 | Июль | Интернациональная д.11 |
|  | 139 | Июль | Наговицина д.1/21 | 175 | Июль | Сулимова д.74 |
|  | 140 | Июль | Наговицина д.4 | 176 | Июль | Сулимова д.78 |
|  | 141 | Июль | Наговицина д.6 | 177 | Июль | Сулимова д.91 |
|  | 142 | Июль | Наговицина д.7/29 | 178 | Июль | Энгельса д.25а |
|  | 143 | Июль | Наговицина д.14 | 179 | Июль | Энгельса д.25г |
|  | 144 | Июль | Наговицина д.18/48 | 180 | Июль | Энгельса д.29 |
|  | 145 | Июль | Наговицина д.20 | 181 | Июль | Энгельса д.36а |
|  | 146 | Июль | Пряженникова д.45 | 182 | Июль | Кирова д.7а |
|  | 147 | Июль | Пряженникова д.49/21 | 183 | Июль | М. Гвардии д.11 |
|  | 148 | Июль | Пряженникова д.51 | 184 | Июль | М. Гвардии д.16 |
|  | 149 | Июль | Пряженникова д.53/22 | 185 | Июль | М.Гвардии д.22 |
|  | 150 | Июль | Пряженникова д.55/19 | 186 | Июль | Пер.Средний д.2 |
|  | 151 | Июль | Пряженникова д.57 | 187 | Июль | Революции д.4 |
|  | 152 | Июль | Пряженникова д.59 | 188 | Июль | Драгунова д.76а |
|  | 153 | Июль | Пряженникова д.61/12 | 189 | Июль | Куйбышева д.75 |
|  | 154 | Июль | Пряженникова д.63 | 190 | Июль | Куйбышева д.79 |
|  | 155 | Июль | Республиканская д.36 | 191 | Июль | Пионерская д.1 |
|  | 156 | Июль | Республиканская д.39 | 192 | Июль | Пионерская д.1б |
|  | 157 | Июль | Республиканская д.45 | 193 | Июль | Пионерская д.1г |
|  | 158 | Июль | Республиканская д.47/6 | 194 | Август | Буденного д.3 |
|  | 195 | Август | Буденного д.6 | 231 | Август | Республиканская д.51/14 |
|  | 196 | Август | Революции д.27 | 232 | Август | Республиканская д.52 |
|  | 197 | Август | Революции д.23а | 233 | Август | Республиканская д.54/8 |
|  | 198 | Август | Революции д.23 | 234 | Август | Республиканская д.58/16 |
|  | 199 | Август | Революции д.25 | 235 | Август | Советская д.3а |
|  | 200 | Август | Сибирская д.15 | 236 | Август | Советская д.5 |
|  | 201 | Август | К.Маркса д.25 | 237 | Август | Советская д.7 |
|  | 202 | Август | Буденного д.13 | 238 | Август | Советская д.9 |
|  | 203 | Август | Буденного д.10 | 239 | Август | Советская д.15 |
|  | 204 | Август | Буденного д.8 | 240 | Август | Советская д.21 |
|  | 205 | Август | Парковая д.8 | 241 | Август | Советская д.23 |
|  | 206 | Август | Парковая д.14 | 242 | Август | Советская д.37/30 |
|  | 207 | Август | Парковая д.16 | 243 | Август | Советская д.39 |
|  | 208 | Август | Парковая д.26а | 244 | Август | Советская д.52 |
|  | 209 | Август | Парковая д.31 | 245 | Август | Советская д.54 |
|  | 210 | Август | Парковая д.33 | 246 | Август | Советская д.58 |
|  | 211 | Август | Советская д.8 | 247 | Август | Советская д.58а |
|  | 212 | Август | Советская д.12 | 248 | Август | Спортивная д.1 |
|  | 213 | Август | Советская д.14 | 249 | Август | Спортивная д.4 |
|  | 214 | Август | Молодежная д.2 | 250 | Август | Спортивная д.9 |
|  | 215 | Август | Молодежная д.3 | 251 | Август | Спортивная д.10 |
|  | 216 | Август | Молодежная д.4 | 252 | Август | Сулимова д.103 |
|  | 217 | Август | Молодежная д.7 | 253 | Август | Пр. Монтажников д.3 |
|  | 218 | Август | Молодежная д.8 | 254 | Август | Пр. Монтажников д.9 |
|  | 219 | Август | Молодежная д.10 | 255 | Август | Короленко д.23а |
|  | 220 | Август | Мира д.31 | 256 | Август | Короленко д.25 |
|  | 221 | Август | Мира д.31а | 257 | Август | Короленко д.25в |
|  | 222 | Август | Мира д.15а | 258 | Август | Короленко д.29а |
|  | 223 | Август | Кирова д.54 | 259 | Август | Короленко д.33/1 |
|  | 224 | Август | Кирова д.56 | 260 | Август | Т.Барамзиной д.6 |
|  | 225 | Август | Школьная д.7 | 261 | Август | Т.Барамзиной д.13 |
|  | 226 | Август | Школьная д.9 | 262 | Август | Ленина д.5 |
|  | 227 | Август | Школьная д.20 | 263 | Август | Ленина д.5в |
|  | 228 | Август | Школьная д.26 | 264 | Август | Ленина д.9а |
|  | 229 | Август | Школьная д.26а | 265 | Август | Ленина д.11а |
|  | 230 | Август | Республиканская д.49/5 | 266 | Август | Ленина д.13 |
|  | 267 | Август | Интернациональная д.9 | 282 | Август | Циолковского д.14 |
|  | 268 | Август | Сулимова д.76 | 283 | Август | Циолковского д.2 |
|  | 269 | Август | Сулимова д.87 | 284 | Август | Драгунова д.74а |
|  | 270 | Август | Энгельса д.24 | 285 | Август | Красногорский тракт д.10а |
|  | 271 | Август | Энгельса д.25б | 286 | Август | Драгунова д.20 |
|  | 272 | Август | Энгельса д.26 | 287 | Август | Драгунова д.20а |
|  | 273 | Август | Энгельса д.30 | 289 | Август | Драгунова д.49а |
|  | 274 | Август | М.Гвардии д.5 | 290 | Август | Драгунова д.53б |
|  | 275 | Август | М.Гвардии д.12 |  |  |  |
|  | 276 | Август | М.Гвардии д.27 |  |  |  |
|  | 277 | Август | Революции д.20 |  |  |  |
|  | 278 | Август | Строителей д.2 |  |  |  |
|  | 279 | Август | Ф. Васильева д.1 |  |  |  |
|  | 280 | Август | Циолковского д.4 |  |  |  |
|  | 281 | Август | Циолковского д.6 |  |  |  |
|  | МУП «ЖКУ МО «Город Глазов» |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Апрель | Циолковского д.1в | 19 | Июнь | Толстого д.44 |
|  | 2 | Май | Сибирская д.23 | 20 | Июнь | Пехтина д.20 |
|  | 3 | Май | Первомайская д.20 | 21 | Июнь | Сибирская д.21 |
|  | 4 | Май | Первомайская д.8 | 22 | Июнь | Энгельса д.2 |
|  | 5 | Май | Первомайская д.1 | 23 | Июнь | Сулимова д.55 |
|  | 6 | Май | Толстого д.38 | 24 | Июнь | Сибирская д.37 |
|  | 7 | Май | Сибирская д.20 | 25 | Июнь | Энгельса д.4 |
|  | 8 | Май | Сибирская д.116 а | 26 | Июнь | Мира д.7 |
|  | 9 | Май | Сибирская д.116 б | 27 | Июнь | Мира д.9 |
|  | 10 | Май | Сибирская д.116 в | 28 | Июнь | Мира д.9а |
|  | 11 | Май | Красногорский тракт д.14 | 29 | Июнь | Мира д.11 |
|  | 12 | Май | Красногорский тракт д.16 | 30 | Июнь | Мира д.13 |
|  | 13 | Май | Красногорский тракт д.16б | 31 | Июнь | Мира д.6б |
|  | 14 | Май | Красногорский тракт д.16с | 32 | Июнь | Мира д.10б |
|  | 15 | Май | Красногорский тракт д.12а | 33 | Июнь | Мира д.6а |
|  | 16 | Июнь | Буденного д.2 | 34 | Июнь | Мира д.10а |
|  | 17 | Июнь | Буденного д.11 | 35 | Июнь | Мира д.29 |
|  | 18 | Июнь | Толстого д.36 | 36 | Июнь | Дзержинского д.3 |
|  | 37 | Июнь | Дзержинского д.5 | 73 | Июнь | Комсомольская д.30 |
|  | 38 | Июнь | Дзержинского д.6 | 74 | Июнь | Ленина д.15 |
|  | 39 | Июнь | Дзержинского д.2а | 75 | Июнь | К. Маркса д.47 |
|  | 40 | Июнь | Школьная д.2 | 76 | Июнь | К.Маркса д.16 |
|  | 41 | Июнь | Школьная д.4 | 77 | Июнь | М.Гвардии д.6 |
|  | 42 | Июнь | Школьная д.4а | 78 | Июнь | Революции д.18А |
|  | 43 | Июнь | Школьная д.6 | 79 | Июль | К.Маркса д.27 |
|  | 44 | Июнь | Школьная д.19 | 80 | Июль | Сибирская д.22 |
|  | 45 | Июнь | Школьная д.28 | 81 | Июль | Толстого д.40 |
|  | 46 | Июнь | Школьная д.22 | 82 | Июль | Д/о Чепца д.1 |
|  | 47 | Июнь | Белинского д.4 | 83 | Июль | Д/о Чепца д.2 |
|  | 48 | Июнь | Белинского д.6 | 84 | Июль | Д/о Чепца д.3 |
|  | 49 | Июнь | Белинского д.3 | 85 | Июль | Д/о Чепца д.4 |
|  | 50 | Июнь | Белинского д.5 | 86 | Июль | Д/о Чепца д.5 |
|  | 51 | Июнь | Белинского д.9 | 87 | Июль | Д/о Чепца д.6 |
|  | 52 | Июнь | Белинского д.11 | 88 | Июль | Д/о Чепца д.7 |
|  | 53 | Июнь | Молодежная д.6 | 89 | Июль | Буденного д.7 |
|  | 54 | Июнь | Парковая д.33а | 90 | Июль | Буденного д.5 |
|  | 55 | Июнь | Т. Барамзиной, д.53 | 91 | Июль | Буденного д.9 |
|  | 56 | Июнь | Кирова д.46 | 92 | Июль | Сибирская д.24 |
|  | 57 | Июнь | Советская д.28 | 93 | Июль | Луначарского д.11 |
|  | 58 | Июнь | 70 лет Октября д.9 | 94 | Июль | Луначарского д.8 |
|  | 59 | Июнь | 70 лет Октября д.11 | 95 | Июль | Революции д.16 |
|  | 60 | Июнь | 70 лет Октября д.13б | 96 | Июль | Школьная д.10 |
|  | 61 | Июнь | 70 лет Октября д.17 | 97 | Июль | Школьная д.10а |
|  | 62 | Июнь | Дзержинского д.20/10 | 98 | Июль | Школьная д.14 |
|  | 63 | Июнь | Дзержинского д.21/10 | 99 | Июль | Школьная д.16 |
|  | 64 | Июнь | Дзержинского д.23/9 | 100 | Июль | Школьная д.16а |
|  | 65 | Июнь | Дзержинского д.27/10 | 101 | Июль | Школьная д.18 |
|  | 66 | Июнь | Кирова д.31/2 | 102 | Июль | Парковая д. 25 |
|  | 67 | Июнь | Кирова д.39/11 | 103 | Июль | Парковая д.27 |
|  | 68 | Июнь | Кирова д.41/20 | 104 | Июль | Мира д.15 |
|  | 69 | Июнь | Комсомольская д.14 | 105 | Июль | Мира д.17 |
|  | 70 | Июнь | Комсомольская д.14а | 106 | Июль | Мира д.19 |
|  | 71 | Июнь | Комсомольская д.26/35 | 107 | Июль | Мира д.21 |
|  | 72 | Июнь | Комсомольская д.28/38 | 108 | Июль | Мира д.21а |
|  | 109 | Июль | Мира д.23 | 145 | Июль | Наговицына д.16/41 |
|  | 110 | Июль | Мира д.36 | 146 | Июль | Парковая д.39/25 |
|  | 111 | Июль | Мира д.36а | 147 | Июль | Парковая д.41 |
|  | 112 | Июль | Кирова д.59 | 148 | Июль | Парковая д.43/18 |
|  | 113 | Июль | Кирова д.63а | 149 | Июль | Пряженникова д.47/32 |
|  | 114 | Июль | Кирова д.63б | 150 | Июль | Республиканская д.42 |
|  | 115 | Июль | Кирова д.63в | 151 | Июль | Республиканская д.43/13 |
|  | 116 | Июль | Кирова д.63г | 152 | Июль | К.Маркса д.16а |
|  | 117 | Июль | Кирова д.63д | 153 | Июль | М.Гвардии д.4 |
|  | 118 | Июль | Кирова д.65б | 154 | Июль | К. Маркса д.51 |
|  | 119 | Июль | Кирова д.65в | 155 | Июль | Драгунова д.2з |
|  | 120 | Июль | Кирова д.73 | 156 | Июль | Драгунова д.53в |
|  | 121 | Июль | Пряженникова д.1 | 157 | Июль | Куйбышева д.48 |
|  | 122 | Июль | Пряженникова д.3 | 158 | Август | К.Маркса д.8 |
|  | 123 | Июль | Пряженникова д.7 | 159 | Август | Пехтина д.24 |
|  | 124 | Июль | Пряженникова д.9 | 160 | Август | Сулимова д.56 |
|  | 125 | Июль | Пряженникова д.11 | 161 | Август | Парковая д.4 |
|  | 126 | Июль | Пряженникова д.15 | 162 | Август | Парковая д.4а |
|  | 127 | Июль | Пряженникова д.17 | 163 | Август | Парковая д.6 |
|  | 128 | Июль | Пряженникова д.19 | 164 | Август | Парковая д.18 |
|  | 129 | Июль | Пряженникова д.23 | 165 | Август | Глинки д.7 |
|  | 130 | Июль | Глинки д.11 | 166 | Август | Глинки д.9 |
|  | 131 | Июль | Глинки д.13 | 167 | Август | Мира д.26 |
|  | 132 | Июль | Глинки д.15 | 168 | Август | Мира д.28 |
|  | 133 | Июль | Глинки д.15а | 169 | Август | Мира д.41 |
|  | 134 | Июль | Глинки д.17 | 170 | Август | Кирова д.60 |
|  | 135 | Июль | Глинки д.19 | 171 | Август | Кирова д.64 |
|  | 136 | Июль | 70 лет Октября д.10 | 172 | Август | Кирова д.66 |
|  | 137 | Июль | 70 лет Октября д.12 | 173 | Август | Кирова д.68 |
|  | 138 | Июль | 70 лет Октября д.14 | 174 | Август | Кирова д.70 |
|  | 139 | Июль | 70 лет Октября д.16 | 175 | Август | Кирова д.74 |
|  | 140 | Июль | Ленина д.8/33 | 176 | Август | Кирова д.53 |
|  | 141 | Июль | Ленина д.18 | 177 | Август | Советская д.8а |
|  | 142 | Июль | Наговицына д.2/23 | 178 | Август | Советская д.10 |
|  | 143 | Июль | Наговицына д.3 | 179 | Август | Советская д.16 |
|  | 144 | Июль | Наговицына д.5 | 180 | Август | Советская д.36 |
|  | 181 | Август | Советская д.34 | 206 | Август | Советская д.35/31 |
|  | 182 | Август | Республиканская д.20 | 207 | Август | Советская д.41 |
|  | 183 | Август | Пряженникова д.25 | 208 | Август | Советская д.54а |
|  | 184 | Август | Белинского д.12 | 209 | Август | Т. Барамзиной д.27 |
|  | 185 | Август | Белинского д.14 | 210 | Август | Т. Барамзиной д.37 |
|  | 186 | Август | Белинского д.16 | 211 | Август | Белова д.11 |
|  | 187 | Август | Школьная д.3 | 212 | Август | Комсомольская д.1 |
|  | 188 | Август | Школьная д.3а | 213 | Август | Комсомольская д.5 |
|  | 189 | Август | Школьная д.5 | 214 | Август | Наговицына д.8 |
|  | 190 | Август | Школьная д.11 | 215 | Август | Т. Барамзиной д.35 |
|  | 191 | Август | Дзержинского д.11 | 216 | Август | Глазовская д.53а |
|  | 192 | Август | Дзержинского д.13 | 217 | Август | Сулимова д.70 |
|  | 193 | Август | Дзержинского д.12 | 218 | Август | Кирова д.1 |
|  | 194 | Август | Дзержинского д.14 | 219 | Август | К. Маркса д.20 |
|  | 195 | Август | Гайдара д.21 | 220 | Август | К. Маркса д.53 |
|  | 196 | Август | Гайдара д.23 | 221 | Август | М. Гвардии д.18 |
|  | 197 | Август | Гайдара д.25 | 222 | Август | Пер. Средний д.3 |
|  | 198 | Август | Республиканская д.56/7 | 223 | Август | Драгунова д.55а |
|  | 199 | Август | Советская д.1/39 | 224 | Август | Колхозная д.4 |
|  | 200 | Август | Советская д.3 | 206 | Август | Колхозная д.6 |
|  | 201 | Август | Советская д.17 | 207 | Август | Колхозная д.10 |
|  | 202 | Август | Советская д.31/45 | 208 | Август | Циолковского д.12а |
|  | 203 | Август | Сулимова д.91 | 209 | Август | Пастухова, д.5 |
|  | 204 | Август | Пастухова, д.5 а | 210 | Август | Пастухова, д.5 в |
|  | 205 | Август | Пастухова, д.5 б |  |  |  |
|  | ООО «Дом Сервис» |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Май | Кирова, д. 10б | 11 | Июнь | Чепецкая, д. 3а |
|  | 2 | Май | Короленко, д.16 | 12 | Июнь | Чепецкая, д. 13 |
|  | 3 | Май | Чепецкая, д. 5 | 13 | Июль | Короленко, д.16б |
|  | 4 | Июнь | Кирова, д. 4 | 14 | Июль | Чепецкая, д. 5а |
|  | 5 | Июнь | Кирова, д. 8а | 15 | Июль | Чепецкая, д. 7 |
|  | 6 | Июнь | Кирова, д.10 | 16 | Июль | Короленко, д.16б |
|  | 7 | Июнь | Короленко, д.12 | 17 | Июль | Чепецкая, д. 5а |
|  | 8 | Июнь | Короленко, д.14 | 18 | Июль | Чепецкая, д. 7 |
|  | 9 | Июнь | Чепецкая, д. 1 | 19 | Июль | Чепецкая, д. 7а |
|  | 10 | Июнь | Чепецкая, д. 3 | 20 | Июль | Короленко, д.10 |
|  | 21 | Июль | Кирова, д.15 | 29 | Август | Короленко, д.24 |
|  | 22 | Июль | Кирова, д.10а | 30 | Август | Короленко, д.24а |
|  | 23 | Июль | Кирова, д.10в | 31 | Август | Чепецкая, д. 9 |
|  | 24 | Август | Кирова, д.18 | 32 | Август | Чепецкая, д. 9а |
|  | 25 | Август | Короленко, д.18 | 33 | Август | Короленко, д.14б |
|  | 26 | Август | Короленко, д.20 | 34 | Август | Мира, д. 2а |
|  | 27 | Август | Короленко, д. 22 | 35 | Август | Мира, д. 2б |
|  | 28 | Август | . Короленко, д. 22а |  |  |  |
|  | ООО «Апогей +» |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Апрель | К.Маркса, 1 | 13 | Июнь | Пехтина, 2 |
|  | 2 | Апрель | Калинина, 2А | 14 | Июнь | Пехтина, 10 |
|  | 3 | Апрель | 1Калинина, 8Б | 15 | Июль | Калинина, 10Б |
|  | 4 | Апрель | К.Маркса, 3 | 16 | Июль | Калинина, 8А |
|  | 5 | Апрель | Калинина, 5 | 17 | Июль | Калинина, 10А |
|  | 6 | Май | К.Маркса, 5 | 18 | Июль | Пехтина, 12 |
|  | 7 | Май | К.Маркса, 11/37 | 19 | Август | Толстого, 41 |
|  | 8 | Май | К.Маркса, 7/1 | 20 | Август | Толстого, 47 |
|  | 9 | Май | Пехтина, 8 | 21 | Август | Толстого, 49 |
|  | 10 | Май | Калинина, 7 | 22 | Август | Пехтина, 16 |
|  | 11 | Май | Калинина, 3 | 23 | Август | Пехтина, 6 |
|  | 12 | Июнь | Калинина, 2 |  |  |  |

Начальник управления ЖКХ                                                                    Е.Ю. Шейко