| Администрация муниципального образования «Город Глазов» (Администрация города Глазова) |  | «Глазкар» муниципал кылдытэтлэн Администрациез (Глазкарлэн Администрациез) |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__22.02.2018___                                                                                         № ___14/8___

Об организации безаварийного пропуска паводковых вод весной 2018 года 
на территории муниципального образования «Город Глазов»

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Глазов» и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска паводковых вод весной 2018 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить состав городской противопаводковой комиссии на 2018 год (Приложение № 1).

- Утвердить перечень мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2018 года (Приложение № 2).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Глазова 							О.Н. Бекмеметьев

Приложение № 1

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _22.02.2018_ № __14/8_

СОСТАВ

городской противопаводковой комиссии на 2018 год

| Бекмеметьев Олег Николаевич | - председатель комиссии, Глава города Глазова |
| --- | --- |
| Шейко Евгений Юрьевич | - заместитель председателя комиссии, начальник управления ЖКХ Администрации города Глазова |
| Члены комиссии: |  |
| Максимов Эдуард Владимирович | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Глазова |
| Майшев Антон Александрович | - начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций АО «Чепецкий механический завод» (по согласованию) |
| Корепанов Игорь Владимирович | - директор МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Маслеников Сергей Анатольевич | - начальник ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Удмуртской Республике» (по согласованию) |
| Пономарев Александр Николаевич | - директор МУП «Жилищно-коммунальное управление» муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Варцев Александр Николаевич | - управляющий Глазовским филиалом АО «Удмуртавтотранс» (по согласованию) |
| Попов Станислав Валерьевич | - директор Глазовского филиала ООО «Электрические сети Удмуртии» (по согласованию) |
| Ткачук Зайтуна Габдулхановна | - начальник отдела развития предпринимательства и потребительского рынка Администрации города Глазова |
| Тупицын Александр Васильевич | - директор МУП «Глазовские теплосети муниципального образования «Город Глазов» (по согласованию) |
| Махмудов Эльшан Айдынович | - начальник ГУ «Межмуниципальный отдел МВД России «Глазовский» (по согласованию) |

Глава города Глазова 								О.Н. Бекмеметьев

Приложение № 2

###### Утверждено Постановлением

Администрации города Глазова

от _22.02.2018_ № _14/8_

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, рекомендуемых для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями города, независимо от формы собственности, для безаварийного пропуска паводковых вод весной 2018 года

| № пп | Наименование, проводимых мероприятий | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка, утверждение и представление в городскую противопаводковую комиссию (отдел по делам ГО и ЧС Администрации города) копий приказов о назначении объектовых противопаводковых комиссий и планов проведения противопаводковых мероприятий (предусмотреть перечни сил и средств, резерв материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка) | до 15.03.2018 |
| 2. | Выполнение работ по очистке от снега и наледи крыш жилых домов и административных зданий, цоколей, проездов и дренажей. Осуществление постоянного контроля за очисткой подъездных путей к пожарным гидрантам и особо опасным производственным участкам и зданиям | с 18.03.2018 |
| 3. | Выполнение всех противопаводковых мероприятий в садоводческих обществах и гаражных кооперативах и принятие мер к безаварийному пропуску весенних талых вод, во избежание возможного ущерба от последствий весеннего паводка | до 27.03.2018 |
| 4. | Проведение работ по подготовке ливневой канализации, водопропускных труб, ливнеприемников, кюветов, отверстий мостов к пропуску талых паводковых вод. Организация очистки оголовков, водосточных труб и кюветов по улицам города: Куйбышева, Колхозная, Драгунова, Пионерская, Чапаева, Шестая, Девятая, Менделеева, Красноармейская, Мичурина, Сулимова, район столярного цеха ул. Сибирская, пл. Свободы, Кирова, Т.Барамзиной, Ф.Васильева, Матросова, Пастухова, вдоль ж/д тупика ОАО «УЗСМ», гаражного кооператива «Орбита», водопропускной канавы от ООО «Глазов.Электрон» до железной дороги в районе производственной площадки ОАО «МИЛКОМ» производственная площадка «Глазов-молоко» | до 29.03.2018 |
| 5. | Населению города Глазова, проживающему в частном секторе, провести очистку выгребных ям надворных туалетов, помойниц, мест сбора и временного накопления коммунальных отходов | Март |
| 6. | Очистка водоотводных канав и кюветов ото льда, снега и мусора гражданами, имеющими в собственности, аренде или ином вещном праве земельные участки, расположенные в секторе застройки индивидуальными домовладениями, в границах этих участков | До 06.04.2018 |
| 7. | Организация круглосуточного дежурства ответственных должностных лиц и специальной автомобильной и инженерной техники, аварийных бригад на предприятиях, в организациях и учреждениях города в период пика весеннего паводка | С 09.04.2018 |
| 8. | Организация вывоза снега с территорий предприятий, улиц города и внутридворовых территорий | До 10.04.2018 |
| 9. | Организация подготовки и содержание в исправном состоянии необходимой автотракторной и специальной техники для возможного использования при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в паводковый период | Апрель - май |

#### Глава города Глазова 									О.Н. Бекмеметьев