

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики»(Администрация города Глазова) |  |  «Удмурт Элькунысь«Глазкар» кар округ»муниципал кылдытэтлэн Администрациез(Глазкарлэн Администрациез) |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_03.04.2025\_\_\_\_ № \_\_\_\_17/35\_\_\_\_

г. Глазов

**О проведении месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова в 2025 году**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», Правилами благоустройства муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики», утвержденными решением Глазовской городской Думы от 25.10.2017 № 292 и в целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и содержания территории города в чистоте и порядке, повышения ответственности организаций, учреждений и непосредственных исполнителей работ,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Провести месячник санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова с 14 апреля по 23 мая 2025 года.

 2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению весеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

 3. Рекомендовать организациям и учреждениям, расположенным на территории города Глазова, жителям города Глазова принять участие в месячнике санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова в соответствии с Планом мероприятий по проведению весеннего месячника санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова.

 4. Координацию работ по проведению санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова возложить на Штаб по благоустройству города Глазова.

 5. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города Глазова | С.Н. Коновалов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДЕНПостановлением Администрации города Глазоваот\_03.04.2025\_\_\_№\_\_17/35\_\_ |

**ПЛАН**

**мероприятий по проведению весеннего месячника**

**санитарной очистки и благоустройства территории города Глазова**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Организовать и провести уборку прилегающих и закрепленных территорий и улиц города согласно приложению № 1 к постановлению Администрации города Глазова от \_\_.04.2025 № \_\_/\_\_ «О закреплении территорий и объектов благоустройства на территории города Глазова за организациями всех форм собственности, расположенными на территории муниципального образования «Городской округ «Город Глазов» Удмуртской Республики».  | 14.04.2025 –23.05.2025 | Руководители организаций и учреждений города Глазова (по согласованию) |
| 2 | Представить в Управление ЖКХ Администрации города Глазова информацию о лицах, назначенных ответственными за организацию и проведение субботников по уборке закрепленных территорий в период месячника (Ф.И.О., должность, № телефона). | До 09.04.2025 | Организации, предприятия и учреждения города, (по согласованию) |
| 3 | Представить в Управление ЖКХ Администрации города Глазова графики по уборке закрепленных территорий в период месячника | До 09.04.2025 | Организации, предприятия и учреждения города, (по согласованию) |
| 4 | Обеспечить своевременное освещение в средствах массовой информации выполнение мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства территории г. Глазова | В течение месячника  | Управление общественных связей Администрации города Глазова |
| 5 | Осуществить контроль по текущему ремонту памятников истории и культуры города Глазова, мемориальных досок, закрепленных за организациями города | До 01.05.2025 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, МБУ «СЭиР» руководители организаций(по согласованию) |
| 6 | Организовать и провести мероприятия по праздничному оформлению центральных улиц | До 01.05.2025 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 7 | Осуществить контроль по подготовке маршрута шествия праздничных демонстраций и мест дислокации проведения массовых мероприятий по празднованию Дня Победы | До 01.05.2025 | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Глазова, управление ЖКХ Администрации города Глазова, управляющие организации (по согласованию) |
| 8 | Провести очистку от несанкционированных рекламных объявлений: фасады зданий, ограды (заборы), опоры ЛЭП, урны, дорожные знаки, светофорные объекты, павильоны общественного транспорта, деревьев, трансформаторных подстанций, КНС, ВНС, водосточных труб | До 01.05.2025  | Управляющие и обслуживающие организации, организации города(по согласованию) |
| 9 | Провести осмотр с составлением акта и выполнить неотложный ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | с 15.05.2025 по 28.05.2025 | Управляющие организации (по согласованию), управление образования Администрации города Глазова |
| 10 | Выполнить текущий ремонт малых архитектурных форм на детских игровых площадках | С 15.05.2025 и в течении весенне-летнего периода | Управляющие организации (по согласованию), управление образования Администрации города Глазова |
| 11 | Организовать и провести уборку внутридворовых территорий  | 14.04.2025-01.05.2025 | Управляющие и обслуживающие организации (по согласованию) |
| 12 | Провести работу с населением частной жилой застройки по уборке прилегающих территорий и улиц по очистке водоотводных канав от мусора, строительных материалов, дров и посторонних предметов | 14.04.2025 – 23.05.2025 | Председатели уличных комитетов (по согласованию), управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 13 | Организовать уборку и вывоз мусора с территорий гаражных кооперативов и прилегающих к ним территорий | 14.04.2025 – 22.05.2025 | Председатели гаражных кооперативов (по согласованию), управление ЖКХ Администрации города Глазова |
| 14 | Еженедельно по средам,представлять отчет в управление ЖКХ по убранным и сданным территориям и улицам организациями города и выполнению Плана мероприятий | Еженедельно с 14.04.2025 до 22.05.2025 | Управляющие и обслуживающие организации,участники проведения весеннего месячника санитарной очистки(по согласованию) |

Начальника управления ЖКХ,

наделенного правами юридического лица,

Администрации города Глазова Е.Ю. Шейко